|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Actividad | Recursos |  |
| 1 Inicio |  | |
| 1.1 Elaborar perfil del proyecto |  | |
| 1.1.1 Realizar System Request | Reyes Ochoa Angel Asis;  Olivares Galindo Johann Alexis;  Sangabriel Alarcón Josué | |
| 1.2 Realizar levantamiento de requisitos | Reyes Ochoa Angel Asis;  Olivares Galindo Johann Alexis;  Sangabriel Alarcón Josué | |
| 1.2.1 Documentar reglas de negocio | Reyes Ochoa Angel Asis;  Olivares Galindo Johann Alexis;  Sangabriel Alarcón Josué | |
| 1.2.2 Elaborar Wishlist | Reyes Ochoa Angel Asis;  Olivares Galindo Johann Alexis;  Sangabriel Alarcón Josué | |
| 2 Planeación |  | |
| 2.1 Generar EDT |  | |
| 2.1.1 Determinar tareas del cronograma | Sangabriel Alarcón Josué | |
| 2.1.2 Asignar responsabilidades | Reyes Ochoa Angel Asis;  Olivares Galindo Johann Alexis;  Sangabriel Alarcón Josué | |
| 2.2 Elaborar cronograma |  | |
| 2.2.1 Elaborar diagrama de Gantt | Sangabriel Alarcón Josué | |
| 2.2.2 Asignar recursos | Reyes Ochoa Angel Asis;  Olivares Galindo Johann Alexis;  Sangabriel Alarcón Josué | |
| 2.3 Elaborar especificación de requisitos |  | |
| 2.3.1 Redactar objetivos de negocio | Sangabriel Alarcón Josué | |
| 2.3.2 Redactar requisitos funcionales | Reyes Ochoa Angel Asis;  Olivares Galindo Johann Alexis;  Sangabriel Alarcón Josué | |
| 2.3.3 Redactar requisitos no funcionales | Reyes Ochoa Angel Asis;  Olivares Galindo Johann Alexis;  Sangabriel Alarcón Josué | |
| 3 Ejecución |  | |
| 3.1.3 Elaborar modelo de casos de uso | Reyes Ochoa Angel Asis;  Olivares Galindo Johann Alexis;  Sangabriel Alarcón Josué | |
| 3.1.1 Elaborar modelo de dominio | Reyes Ochoa Angel Asis;  Olivares Galindo Johann Alexis;  Sangabriel Alarcón Josué | |
| 3.1.2 Elaborar modelo entidad relación | Reyes Ochoa Angel Asis;  Olivares Galindo Johann Alexis;  Sangabriel Alarcón Josué | |
| 3.2 CU-1: Iniciar sesión | Sangabriel Alarcón Josué | |
| 3.2.1 Elaborar descripción de caso de uso |
| 3.2.2 Elaborar prototipo |
| 3.2.3 Elaborar diagrama de robustez |
| 3.2.4 Elaborar diagrama de secuencia |
| 3.2.5 Codificación |
| 3.2.6 Desarrollar prueba unitaria |
| 3.2.7 Ejecución de prueba unitaria |
| 3.3 CU-2: Consultar lista de usuarios | Olivares Galindo Johann Alexis; | |
| 3.3.1 Elaborar descripción de caso de uso |
| 3.3.2 Elaborar prototipo |
| 3.3.3 Elaborar diagrama de robustez |
| 3.3.4 Elaborar diagrama de secuencia |
| 3.3.5 Codificación |
| 3.3.6 Desarrollar prueba unitaria |
| 3.3.7 Ejecución de prueba unitaria |
| 3.4 CU-3: Consultar usuario | Olivares Galindo Johann Alexis; | |
| 3.4.1 Elaborar descripción de caso de uso |
| 3.4.2 Elaborar prototipo |
| 3.4.3 Elaborar diagrama de robustez |
| 3.4.4 Elaborar diagrama de secuencia |
| 3.4.5 Codificación |
| 3.4.6 Desarrollar prueba unitaria |
| 3.4.7 Ejecución de prueba unitaria |
| 3.5 CU-4: Registrar usuario | Olivares Galindo Johann Alexis; | |
| 3.5.1 Elaborar descripción de caso de uso |
| 3.5.2 Elaborar prototipo |
| 3.5.3 Elaborar diagrama de robustez |
| 3.5.4 Elaborar diagrama de secuencia |
| 3.5.5 Codificación |
| 3.5.6 Desarrollar prueba unitaria |
| 3.5.7 Ejecutar prueba unitaria |
| 3.6 CU-5: Modificar usuario | Olivares Galindo Johann Alexis; | |
| 3.6.1 Elaborar descripción de caso de uso |
| 3.6.2 Elaborar prototipo |
| 3.6.3 Elaborar diagrama de robustez |
| 3.6.4 Elaborar diagrama de secuencia |
| 3.6.5 Codificación |
| 3.6.6 Desarrollar prueba unitaria |
| 3.6.7 Ejecución de prueba unitaria |
| 3.7 CU-6: Dar de baja usuario | Sangabriel Alarcón Josué | |
| 3.7.1 Elaborar descripción de caso de uso |
| 3.7.2 Elaborar prototipo |
| 3.7.3 Elaborar diagrama de robustez |
| 3.7.4 Elaborar diagrama de secuencia |
| 3.7.5 Codificación |
| 3.7.6 Desarrollar prueba unitaria |
| 3.7.7 Ejecución de prueba unitaria |
| 3.8 CU-7: Dar de alta usuario | Sangabriel Alarcón Josué | |
| 3.8.1 Elaborar descripción de caso de uso |
| 3.8.2 Elaborar prototipo |
| 3.8.3 Elaborar diagrama de robustez |
| 3.8.4 Elaborar diagrama de secuencia |
| 3.8.5 Codificación |
| 3.8.6 Desarrollar prueba unitaria |
| 3.8.7 Ejecución de prueba unitaria |
| 3.9 CU-8: Buscar usuario | Sangabriel Alarcón Josué | |
| 3.9.1 Elaborar descripción de caso de uso |
| 3.9.2 Elaborar prototipo |
| 3.9.3 Elaborar diagrama de robustez |
| 3.9.4 Elaborar diagrama de secuencia |
| 3.9.5 Codificación |
| 3.9.6 Desarrollar prueba unitaria |
| 3.9.7 Ejecución de prueba unitaria |
| 3.10 CU-9: Consultar lista de clientes | Olivares Galindo Johann Alexis | |
| 3.10.1 Elaborar descripción de caso de uso |
| 3.10.2 Elaborar prototipo |
| 3.10.3 Elaborar diagrama de robustez |
| 3.10.4 Elaborar diagrama de secuencia |
| 3.10.5 Codificación |
| 3.10.6 Desarrollar prueba unitaria |
| 3.10.7 Ejecución de prueba unitaria |
| 3.11 CU-10: Consultar cliente | Olivares Galindo Johann Alexis | |
| 3.11.1 Elaborar descripción de caso de uso |
| 3.11.2 Elaborar prototipo |
| 3.11.3 Elaborar diagrama de robustez |
| 3.11.4 Elaborar diagrama de secuencia |
| 3.11.5 Codificación |
| 3.11.6 Desarrollar prueba unitaria |
| 3.11.7 Ejecución de prueba unitaria |
| 3.12 CU-11: Registrar cliente | Olivares Galindo Johann Alexis | |
| 3.12.1 Elaborar descripción de caso de uso |
| 3.12.2 Elaborar prototipo |
| 3.12.3 Elaborar diagrama de robustez |
| 3.12.4 Elaborar diagrama de secuencia |
| 3.12.5 Codificación |
| 3.12.6 Desarrollar prueba unitaria |
| 3.12.7 Ejecución de prueba unitaria |
| 3.13 CU-12: Modificar cliente | Olivares Galindo Johann Alexis | |
| 3.13.1 Elaborar descripción de caso de uso |
| 3.13.2 Elaborar prototipo |
| 3.13.3 Elaborar diagrama de robustez |
| 3.13.4 Elaborar diagrama de secuencia |
| 3.13.5 Codificación |
| 3.13.6 Desarrollar prueba unitaria |
| 3.13.7 Ejecución de prueba unitaria |
| 3.14 CU-13: Dar de baja cliente | Olivares Galindo Johann Alexis | |
| 3.14.1 Elaborar descripción de caso de uso |
| 3.14.2 Elaborar prototipo |
| 3.14.3 Elaborar diagrama de robustez |
| 3.14.4 Elaborar diagrama de secuencia |
| 3.14.5 Codificación |
| 3.14.6 Desarrollar prueba unitaria |
| 3.14.7 Ejecución de prueba unitaria |
| 3.15 CU-14: Dar de alta cliente | Olivares Galindo Johann Alexis | |
| 3.15.1 Elaborar descripción de caso de uso |
| 3.15.2 Elaborar prototipo |
| 3.15.3 Elaborar diagrama de robustez |
| 3.15.4 Elaborar diagrama de secuencia |
| 3.15.5 Codificación |
| 3.15.6 Desarrollar prueba unitaria |
| 3.15.7 Ejecución de prueba unitaria |
| 3.16 CU-15: Buscar cliente | Olivares Galindo Johann Alexis | |
| 3.16.1 Elaborar descripción de caso de uso |
| 3.16.2 Elaborar prototipo |
| 3.16.3 Elaborar diagrama de robustez |
| 3.16.4 Elaborar diagrama de secuencia |
| 3.16.5 Codificación |
| 3.16.6 Desarrollar prueba unitaria |
| 3.16.7 Ejecución de prueba unitaria |
| 3.17 CU-16: Consultar lista de insumos | Sangabriel Alarcón Josué | |
| 3.17.1 Elaborar descripción de caso de uso |
| 3.17.2 Elaborar prototipo |
| 3.17.3 Elaborar diagrama de robustez |
| 3.17.4 Elaborar diagrama de secuencia |
| 3.17.5 Codificación |
| 3.17.6 Desarrollar prueba unitaria |
| 3.17.7 Ejecución de prueba unitaria |
| 3.18 CU-17: Consultar insumo | Sangabriel Alarcón Josué | |
| 3.18.1 Elaborar descripción de caso de uso |
| 3.18.2 Elaborar prototipo |
| 3.18.3 Elaborar diagrama de robustez |
| 3.18.4 Elaborar diagrama de secuencia |
| 3.18.5 Codificación |
| 3.18.6 Desarrollar prueba unitaria |
| 3.18.7 Ejecución de prueba unitaria |
| 3.19 CU-18: Registrar insumo | Sangabriel Alarcón Josué | |
| 3.19.1 Elaborar descripción de caso de uso |
| 3.19.2 Elaborar prototipo |
| 3.19.3 Elaborar diagrama de robustez |
| 3.19.4 Elaborar diagrama de secuencia |
| 3.19.5 Codificación |
| 3.19.6 Desarrollar prueba unitaria |
| 3.19.7 Ejecución de prueba unitaria |
| 3.20 CU-19: Modificar insumo | Sangabriel Alarcón Josué | |
| 3.20.1 Elaborar descripción de caso de uso |
| 3.20.2 Elaborar prototipo |
| 3.20.3 Elaborar diagrama de robustez |
| 3.20.4 Elaborar diagrama de secuencia |
| 3.20.5 Codificación |
| 3.20.6 Desarrollar prueba unitaria |
| 3.20.7 Ejecución de prueba unitaria |
| 3.21 CU-20: Dar de baja insumo | Sangabriel Alarcón Josué | |
| 3.21.1 Elaborar descripción de caso de uso |
| 3.21.2 Elaborar prototipo |
| 3.21.3 Elaborar diagrama de robustez |
| 3.21.4 Elaborar diagrama de secuencia |
| 3.21.5 Codificación |
| 3.21.6 Desarrollar prueba unitaria |
| 3.21.7 Ejecución de pruebas |
| 3.22 CU-21: Dar de alta insumo | Sangabriel Alarcón Josué | |
| 3.22.1 Elaborar descripción de caso de uso |
| 3.22.2 Elaborar prototipo |
| 3.22.3 Elaborar diagrama de robustez |
| 3.22.4 Elaborar diagrama de secuencia |
| 3.22.5 Codificación |
| 3.22.6 Desarrollar prueba unitaria |
| 3.22.7 Ejecución de pruebas |
| 3.23 CU-22: Buscar insumo | Sangabriel Alarcón Josué | |
| 3.23.1 Elaborar descripción de caso de uso |
| 3.23.2 Elaborar prototipo |
| 3.23.3 Elaborar diagrama de robustez |
| 3.23.4 Elaborar diagrama de secuencia |
| 3.23.5 Codificación |
| 3.23.6 Desarrollar prueba unitaria |
| 3.23.7 Ejecución de prueba unitaria |
| 3.24 CU-23: Generar reporte de inventario de insumos | Sangabriel Alarcón Josué | |
| 3.24.1 Elaborar descripción de caso de uso |
| 3.24.2 Elaborar prototipo |
| 3.24.3 Elaborar diagrama de robustez |
| 3.24.4 Elaborar diagrama de secuencia |
| 3.24.5 Codificación |
| 3.24.6 Desarrollar prueba unitaria |
| 3.24.7 Ejecución de prueba unitaria |
| 3.25 CU-24: Cancelar pedido de cliente | Sangabriel Alarcón Josué | |
| 3.25.1 Elaborar descripción de caso de uso |
| 3.25.2 Elaborar prototipo |
| 3.25.3 Elaborar diagrama de robustez |
| 3.25.4 Elaborar diagrama de secuencia |
| 3.25.5 Codificación |
| 3.25.6 Desarrollar prueba unitaria |
| 3.25.2 Ejecución de prueba unitaria |
| 3.26 CU-25: Consultar lista de productos para venta | Sangabriel Alarcón Josué | |
| 3.26.1 Elaborar descripción de caso de uso |
| 3.26.2 Elaborar prototipo |
| 3.26.3 Elaborar diagrama de robustez |
| 3.26.4 Elaborar diagrama de secuencia |
| 3.26.5 Codificación |
| 3.26.6 Desarrollar prueba unitaria |
| 3.26.7 Ejecución de prueba unitaria |
| 3.27 CU-26: Consultar producto para venta | Sangabriel Alarcón Josué | |
| 3.27.1 Elaborar descripción de caso de uso |
| 3.27.2 Elaborar prototipo |
| 3.27.3 Elaborar diagrama de robustez |
| 3.27.4 Elaborar diagrama de secuencia |
| 3.27.5 Codificación |
| 3.27.6 Desarrollar prueba unitaria |
| 3.27.7 Ejecución de prueba unitaria |
| 3.28 CU-27: Registrar producto para venta | Sangabriel Alarcón Josué | |
| 3.28.1 Elaborar descripción de caso de uso |
| 3.28.2 Elaborar prototipo |
| 3.28.3 Elaborar diagrama de robustez |
| 3.28.4 Elaborar diagrama de secuencia |
| 3.28.5 Codificación |
| 3.28.6 Desarrollar prueba unitaria |
| 3.28.7 Ejecución de prueba unitaria |
| 3.29 CU-28: Cargar imagen | Sangabriel Alarcón Josué | |
| 3.29.1 Elaborar descripción de caso de uso |
| 3.29.2 Elaborar prototipo |
| 3.29.3 Elaborar diagrama de robustez |
| 3.29.4 Elaborar diagrama de secuencia |
| 3.29.5 Codificación |
| 3.29.6 Desarrollar prueba unitaria |
| 3.29.7 Ejecución de prueba unitaria |
| 3.30 CU-29: Registrar receta | Sangabriel Alarcón Josué | |
| 3.30.1 Elaborar descripción de caso de uso |
| 3.30.2 Elaborar prototipo |
| 3.30.3 Elaborar diagrama de robustez |
| 3.30.4 Elaborar diagrama de secuencia |
| 3.30.5 Codificación |
| 3.30.6 Desarrollar prueba unitaria |
| 3.30.7 Ejecución de prueba unitaria |
| 3.31 CU-30: Modificar producto para venta | Sangabriel Alarcón Josué | |
| 3.31.1 Elaborar descripción de caso de uso |
| 3.31.2 Elaborar prototipo |
| 3.31.3 Elaborar diagrama de robustez |
| 3.31.4 Elaborar diagrama de secuencia |
| 3.31.5 Codificación |
| 3.31.6 Desarrollar prueba unitaria |
| 3.31.7 Ejecución de prueba unitaria |
| 3.32 CU-31: Modificar receta | Sangabriel Alarcón Josué | |
| 3.32.1 Elaborar descripción de caso de uso |
| 3.32.2 Elaborar prototipo |
| 3.32.3 Elaborar diagrama de robustez |
| 3.32.4 Elaborar diagrama de secuencia |
| 3.32.5 Codificación |
| 3.32.6 Desarrollar prueba unitaria |
| 3.32.7 Ejecución de prueba unitaria |
| 3.33 CU-32: Dar de baja producto para venta | Sangabriel Alarcón Josué | |
| 3.33.1 Elaborar descripción de caso de uso |
| 3.33.2 Elaborar prototipo |
| 3.33.3 Elaborar diagrama de robustez |
| 3.33.4 Elaborar diagrama de secuencia |
| 3.33.5 Codificación |
| 3.33.6 Desarrollar prueba unitaria |
| 3.33.7 Ejecución de prueba unitaria |
| 3.34 CU-33: Dar de alta producto para venta | Sangabriel Alarcón Josué | |
| 3.34.1 Elaborar descripción de caso de uso |
| 3.34.2 Elaborar prototipo |
| 3.34.3 Elaborar diagrama de robustez |
| 3.34.4 Elaborar diagrama de secuencia |
| 3.34.5 Codificación |
| 3.34.6 Desarrollar prueba unitaria |
| 3.34.7 Ejecución de prueba unitaria |
| 3.35 CU-34: Buscar producto para venta | Sangabriel Alarcón Josué | |
| 3.35.1 Elaborar descripción de caso de uso |
| 3.35.2 Elaborar prototipo |
| 3.35.3 Elaborar diagrama de robustez |
| 3.35.4 Elaborar diagrama de secuencia |
| 3.35.5 Codificación |
| 3.35.6 Desarrollar prueba unitaria |
| 3.35.7 Ejecución de prueba unitaria |
| 3.36 CU-35: Consultar lista de pedidos de cliente | Sangabriel Alarcón Josué | |
| 3.36.1 Elaborar descripción de caso de uso |
| 3.36.2 Elaborar prototipo |
| 3.36.3 Elaborar diagrama de robustez |
| 3.36.4 Elaborar diagrama de secuencia |
| 3.36.5 Codificación |
| 3.36.6 Desarrollar prueba unitaria |
| 3.36.7 Ejecución de prueba unitaria |
| 3.37 CU-36: Consultar pedido de cliente | Sangabriel Alarcón Josué | |
| 3.37.1 Elaborar descripción de caso de uso |
| 3.37.2 Elaborar prototipo |
| 3.37.3 Elaborar diagrama de robustez |
| 3.37.4 Elaborar diagrama de secuencia |
| 3.37.5 Codificación |
| 3.37.6 Desarrollar prueba unitaria |
| 3.37.7 Ejecución de prueba unitaria |
| 3.38 CU-37: Registrar pedido de cliente | Sangabriel Alarcón Josué | |
| 3.38.1 Elaborar descripción de caso de uso |
| 3.38.2 Elaborar prototipo |
| 3.38.3 Elaborar diagrama de robustez |
| 3.38.4 Elaborar diagrama de secuencia |
| 3.38.5 Codificación |
| 3.38.6 Desarrollar prueba unitaria |
| 3.38.7 Ejecución de prueba unitaria |
| 3.39 CU-38: Cancelar pedido de cliente | Sangabriel Alarcón Josué | |
| 3.39.1 Elaborar descripción de caso de uso |
| 3.39.2 Elaborar prototipo |
| 3.39.3 Elaborar diagrama de robustez |
| 3.39.4 Elaborar diagrama de secuencia |
| 3.39.5 Codificación |
| 3.39.6 Desarrollar prueba unitaria |
| 3.39.7 Ejecución de prueba unitaria |
| 3.40 CU-39: Pagar pedido de cliente | Sangabriel Alarcón Josué | |
| 3.40.1 Elaborar descripción de caso de uso |
| 3.40.2 Elaborar prototipo |
| 3.40.3 Elaborar diagrama de robustez |
| 3.40.4 Elaborar diagrama de secuencia |
| 3.40.5 Codificación |
| 3.40.6 Desarrollar prueba unitaria |
| 3.40.7 Ejecución de prueba unitaria |
| 3.41 CU-40: Buscar pedidos de cliente | Sangabriel Alarcón Josué | |
| 3.41.1 Elaborar descripción de caso de uso |
| 3.41.2 Elaborar prototipo |
| 3.41.3 Elaborar diagrama de robustez |
| 3.41.4 Elaborar diagrama de secuencia |
| 3.41.5 Codificación |
| 3.41.6 Desarrollar prueba unitaria |
| 3.41.7 Ejecución de prueba unitaria |
| 3.42 CU-41: Consultar lista de proveedores | Olivares Galindo Johann Alexis | |
| 3.42.1 Elaborar descripción de caso de uso |
| 3.42.2 Elaborar prototipo |
| 3.42.3 Elaborar diagrama de robustez |
| 3.42.4 Elaborar diagrama de secuencia |
| 3.42.5 Codificación |
| 3.42.6 Desarrollar prueba unitaria |
| 3.42.7 Ejecución de prueba unitaria |
| 3.43 CU-42: Consultar proveedor | Olivares Galindo Johann Alexis | |
| 3.43.1 Elaborar descripción de caso de uso |
| 3.43.2 Elaborar prototipo |
| 3.43.3 Elaborar diagrama de robustez |
| 3.43.4 Elaborar diagrama de secuencia |
| 3.43.5 Codificación |
| 3.43.6 Desarrollar prueba unitaria |
| 3.43.7 Ejecución de prueba unitaria |
| 3.44 CU-43: Registrar proveedor | Olivares Galindo Johann Alexis | |
| 3.44.1 Elaborar descripción de caso de uso |
| 3.44.2 Elaborar prototipo |
| 3.44.3 Elaborar diagrama de robustez |
| 3.44.4 Elaborar diagrama de secuencia |
| 3.44.5 Codificación |
| 3.44.6 Desarrollar prueba unitaria |
| 3.44.7 Ejecución de prueba unitaria |
| 3.45 CU-44: Modificar proveedor | Olivares Galindo Johann Alexis | |
| 3.45.1 Elaborar descripción de caso de uso |
| 3.45.2 Elaborar prototipo |
| 3.45.3 Elaborar diagrama de robustez |
| 3.45.4 Elaborar diagrama de secuencia |
| 3.45.5 Codificación |
| 3.45.6 Desarrollar prueba unitaria |
| 3.45.7 Ejecución de prueba unitaria |
| 3.46 CU-45: Dar de baja proveedor | Olivares Galindo Johann Alexis | |
| 3.46.1 Elaborar descripción de caso de uso |
| 3.46.2 Elaborar prototipo |
| 3.46.3 Elaborar diagrama de robustez |
| 3.46.4 Elaborar diagrama de secuencia |
| 3.46.5 Codificación |
| 3.46.6 Desarrollar prueba unitaria |
| 3.46.7 Ejecución de prueba unitaria |
| 3.47 CU-46: Dar de alta proveedor | Olivares Galindo Johann Alexis | |
| 3.47.1 Elaborar descripción de caso de uso |
| 3.47.2 Elaborar prototipo |
| 3.47.3 Elaborar diagrama de robustez |
| 3.47.4 Elaborar diagrama de secuencia |
| 3.47.5 Codificación |
| 3.47.6 Desarrollar prueba unitaria |
| 3.47.7 Ejecución de prueba unitaria |
| 3.48 CU-47: Buscar proveedor | Olivares Galindo Johann Alexis | |
| 3.48.1 Elaborar descripción de caso de uso |
| 3.48.2 Elaborar prototipo |
| 3.48.3 Elaborar diagrama de robustez |
| 3.48.4 Elaborar diagrama de secuencia |
| 3.48.5 Codificación |
| 3.48.6 Desarrollar prueba unitaria |
| 3.48.7 Ejecución de prueba unitaria |
| 3.49 CU-48: Consultar pedido a proveedor | Olivares Galindo Johann Alexis | |
| 3.49.1 Elaborar descripción de caso de uso |
| 3.49.2 Elaborar prototipo |
| 3.49.3 Elaborar diagrama de robustez |
| 3.49.4 Elaborar diagrama de secuencia |
| 3.49.5 Codificación |
| 3.49.6 Desarrollar prueba unitaria |
| 3.49.7 Ejecución de prueba unitaria |
| 3.50 CU-49: Consultar lista de pedidos a proveedores | Olivares Galindo Johann Alexis | |
| 3.50.1 Elaborar descripción de caso de uso |
| 3.50.2 Elaborar prototipo |
| 3.50.3 Elaborar diagrama de robustez |
| 3.50.4 Elaborar diagrama de secuencia |
| 3.50.5 Codificación |
| 3.50.6 Desarrollar prueba unitaria |
| 3.50.7 Ejecución de prueba unitaria |
| 3.51 CU-50: Registrar pedido a proveedor | Olivares Galindo Johann Alexis | |
| 3.51.1 Elaborar descripción de caso de uso |
| 3.51.2 Elaborar prototipo |
| 3.51.3 Elaborar diagrama de robustez |
| 3.51.4 Elaborar diagrama de secuencia |
| 3.51.5 Codificación |
| 3.51.6 Desarrollar prueba unitaria |
| 3.51.7 Ejecución de prueba unitaria |
| 3.52 CU-51: Completar pedido a proveedor | Josué Sangabriel Alarcón | |
| 3.52.1 Elaborar descripción de caso de uso |
| 3.52.2 Elaborar prototipo |
| 3.52.3 Elaborar diagrama de robustez |
| 3.52.4 Elaborar diagrama de secuencia |
| 3.52.5 Codificación |
| 3.52.6 Desarrollar prueba unitaria |
| 3.52.7 Ejecución de prueba unitaria |
| 3.53 CU-52: Cancelar pedido a proveedor | Olivares Galindo Johann Alexis | |
| 3.53.1 Elaborar descripción de caso de uso |
| 3.53.2 Elaborar prototipo |
| 3.53.3 Elaborar diagrama de robustez |
| 3.53.4 Elaborar diagrama de secuencia |
| 3.53.5 Codificación |
| 3.53.6 Desarrollar prueba unitaria |
| 3.53.7 Ejecución de prueba unitaria |
| 3.54 CU-53: Buscar pedido a proveedor | Josué Sangabriel Alarcón | |
| 3.54.1 Elaborar descripción de caso de uso |
| 3.54.2 Elaborar prototipo |
| 3.54.3 Elaborar diagrama de robustez |
| 3.54.4 Elaborar diagrama de secuencia |
| 3.54.5 Codificación |
| 3.54.6 Desarrollar prueba unitaria |
| 3.54.7 Ejecución de prueba unitaria |
| 3.55 CU-54: Consultar historial de pedidos a clientes | Olivares Galindo Johann Alexis | |
| 3.55.1 Elaborar descripción de caso de uso |
| 3.55.2 Elaborar prototipo |
| 3.55.3 Elaborar diagrama de robustez |
| 3.55.4 Elaborar diagrama de secuencia |
| 3.55.5 Codificación |
| 3.55.6 Desarrollar prueba unitaria |
| 3.55.7 Ejecución de prueba unitaria |
| 3.56. CU-55: Consultar historial de salidas de dinero | Josué Sangabriel Alarcón | |
| 3.56.1 Elaborar descripción de caso de uso |
| 3.56.2 Elaborar prototipo |
| 3.56.3 Elaborar diagrama de robustez |
| 3.56.4 Elaborar diagrama de secuencia |
| 3.56.5 Codificación |
| 3.56.6 Desarrollar prueba unitaria |
| 3.56.7 Ejecución de prueba unitaria |
| 3.57 CU-56: Consultar historial de entradas de dinero | Olivares Galindo Johann Alexis | |
| 3.57.1 Elaborar descripción de caso de uso |
| 3.57.2 Elaborar prototipo |
| 3.57.3 Elaborar diagrama de robustez |
| 3.57.4 Elaborar diagrama de secuencia |
| 3.57.5 Codificación |
| 3.57.6 Desarrollar prueba unitaria |
| 3.57.7 Ejecución de prueba unitaria |
| 3.58 CU-57: Registrar salida extraordinaria | Reyes Ochoa Angel Asis | |
| 3.58.1 Elaborar descripción de caso de uso |
| 3.58.2 Elaborar prototipo |
| 3.58.3 Elaborar diagrama de robustez |
| 3.58.4 Elaborar diagrama de secuencia |
| 3.58.5 Codificación |
| 3.58.6 Desarrollar prueba unitaria |
| 3.58.7 Ejecución de prueba unitaria |
| 3.59 CU-58: Editar salida extraordinaria | Reyes Ochoa Angel Asis | |
| 3.59.1 Elaborar descripción de caso de uso |
| 3.59.2 Elaborar prototipo |
| 3.59.3 Elaborar diagrama de robustez |
| 3.59.4 Elaborar diagrama de secuencia |
| 3.59.5 Codificación |
| 3.59.6 Desarrollar prueba unitaria |
| 3.59.7 Ejecución de prueba unitaria |
| 3.60 CU-59: Generar balance diario | Reyes Ochoa Angel Asis | |
| 3.60.1 Elaborar descripción de caso de uso |
| 3.60.2 Elaborar prototipo |
| 3.60.3 Elaborar diagrama de robustez |
| 3.60.4 Elaborar diagrama de secuencia |
| 3.60.5 Codificación |
| 3.60.6 Desarrollar prueba unitaria |
| 3.60.7 Ejecución de prueba unitaria |
| 3.61 Realizar integración del sistema |
| 3.61.1 Desarrollar pruebas de integración | Reyes Ochoa Angel Asis;  Olivares Galindo Johann Alexis;  Sangabriel Alarcón Josué | |
| 3.61.2 Desarrollar pruebas de sistema | Reyes Ochoa Angel Asis;  Olivares Galindo Johann Alexis;  Sangabriel Alarcón Josué | |
| 3.62 Realizar despliegue |  | |
| 3.62.1 Documentar detalles finales | Reyes Ochoa Angel Asis;  Olivares Galindo Johann Alexis;  Sangabriel Alarcón Josué | |
| 3.62.2 Generar scripts de despliegue | Reyes Ochoa Angel Asis;  Olivares Galindo Johann Alexis;  Sangabriel Alarcón Josué | |
| 4 Cierre |  | |
| 4.1 Generar documentos de aceptación | Reyes Ochoa Angel Asis;  Olivares Galindo Johann Alexis;  Sangabriel Alarcón Josué | |
| 4.1.1 Establecer metas alcanzadas | Reyes Ochoa Angel Asis;  Olivares Galindo Johann Alexis;  Sangabriel Alarcón Josué | |
| 4.1.2 Establecer Pendientes | Reyes Ochoa Angel Asis; | |
| 4.2 Generar documentación para usuario |  | |
| 4.2.3 Entrega formal | Reyes Ochoa Angel Asis  Reyes Ochoa Angel Asis;Olivares Galindo Johann Alexis;Sangabriel Alarcón Josué | |
| 4.2.1 Generar manuales de usuario | Olivares Galindo Johann Alexis | |
| 4.2.2 Capacitar al usuario | Sangabriel Alarcón Josué | |